# Termo de Aceite do Projeto — Mente Fria

Equipe: Leonardo Fagundes Oliveira (RA 2840482421009), Diogo Pereira Miranda (RA 2840482423006), Lucas Gabriel Valadares Bassi (RA 2840482423008), Kauê Nogueira Carneiro (RA 2840482423039)

Trilha: B (Origem do problema: Cliente Real)

Data: 28/08/2026

- Escopo aceito para o semestre (funcionalidades Must + Should)

- Cadastro e autenticação de usuários: cadastro de Administrador e Funcionário, com permissões distintas, senha mínima de 8 caracteres, e-mail único e redirecionamento conforme o perfil

- Cadastro de ingredientes e produtos: registro de ingredientes com unidade de medida, custo, porção padrão e quantidade mínima (o estoque e a validade são registrados nas movimentações de entrada), além de produtos e sua composição de ingredientes (N:N)

- Cadastro e atualização de preços: definição e atualização dos preços de venda dos produtos, restritas ao Administrador

- Controle de estoque e pedidos: registro de entradas, saídas e pedidos, com baixa automática dos ingredientes utilizados

- Otimização da produção: cálculo da quantidade recomendada de cada produto por Programação Linear Inteira pura, buscando maximizar a receita com o estoque disponível

- Recomendação de reposição: identificação de ingredientes que precisam ser repostos e sugestão das quantidades necessárias

- Alerta de validade: identificação de ingredientes próximos do vencimento

- Dashboard gerencial: visualização da receita máxima estimada, produtos prioritários, situação do estoque e recomendações do sistema

- Sugestões de marketing: geração de sugestões de campanhas para produtos identificados como prioritários

## Critérios de pronto do MVP

  - Usuários conseguem realizar login como Administrador ou Funcionário, respeitando as permissões específicas de cada perfil

  - Fluxo principal do sistema funciona de ponta a ponta: cadastro de ingredientes e produtos → controle de estoque → recomendação de produção/vendas e propaganda → registro do pedido → baixa automática dos ingredientes

  - Otimização da produção funciona corretamente, utilizando Programação Linear Inteira pura para calcular as quantidades recomendadas com base no estoque disponível

  - Dashboard apresenta dados reais do sistema, com informações consolidadas de produtos, ingredientes, pedidos, estoque e receita

  - Alertas e recomendações são gerados corretamente, incluindo ingredientes próximos do vencimento e necessidades de reposição

  - Sistema está disponível publicamente por meio de uma URL para acesso ao software

  - README contém as instruções necessárias para que outra pessoa consiga configurar e executar o projeto do zero

## Stack tecnológica definida

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | JavaScript, HTML, CSS |
| Backend | Java + Spring Boot, Python + Gurobi |
| Banco de dados | PostgreSQL |
| Deploy | GitHub Pages (frontend) / Render (banco de dados + backend) |

## Papéis iniciais da equipe (Sprint 1)

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| Leonardo Fagundes Oliveira | Responsável por Frontend |
| Diogo Pereira Miranda | Responsável por dados |
| Lucas Gabriel Valadares Bassi | Product Owner / Responsável por Backend |
| Kauê Nogueira Carneiro | Facilitador / Scrum Master |

## Aprovação

Professor: 		Data: 28/08/2026